錦町屋外放送設備整備事業

（設計・施工一括発注方式）

公募型プロポーザル募集要領

令和８年６月

錦町

１　募集要領の定義

錦町屋外放送設備整備事業（設計・施工一括発注方式）公募型プロポーザル募集要領（以下「本要領」という。）は、錦町（以下「発注者」という。）が錦町屋外放送設備整備事業（以下「本工事」という。）に係る工事を一括して発注するための優先交渉権者を、公募によるプロポーザル方式により選定する（以下「本公募」という。）に当たり、本公募への参加要件のほか、手続等について必要な事項を定めるものとする。

２　本公募の趣旨

現在、錦町（以下「発注者」という。）が整備した屋外放送システムは、整備後20年以上が経過しており、機器の老朽化に伴う保守部品の調達が困難となっていることから、既設システムに代わる新たな防災行政無線システムの再整備を行うものである。

本事業においては、住民への確実な情報伝達を図るため、現行システムと同等以上の通信エリア及び機能を確保するとともに、安定運用、維持管理性及び将来的な拡張性を備えたシステムの構築を目指すものである。

また、本事業では、既存の情報配信サービスプラットフォームとの連携、既存戸別受信機への情報配信と併せて次の方式によるいずれかの通信手段を事業者からの提案として求めるものとする。

①	携帯電話通信網（LTE）（以下、IPネットワーク方式という）を活用した通信手段

②	60MHz帯無線通信を活用した通信手段

なお、複数の技術方式による構築が想定されることから、事業者の有する技術力、実績、提案力及び運用保守に関する知見を総合的に評価し、本町に最も適したシステムを選定する必要がある。

このため、本事業は価格のみならず、システム構成、運用性、信頼性、将来性及び維持管理性等を総合的に評価できる公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を選定するものである。

３　本工事の概要

（１）工事名

錦町屋外放送設備整備事業（設計・施工一括発注方式）

（２）履行場所

・錦町役場　総務課（２階）　熊本県球磨郡錦町一武１５８７

・既存屋外拡声子局　５局及び新規屋外拡声子局　３局

（別添「錦町屋外拡声子局仕様表」参照）

（３）業務内容

別添「錦町屋外放送設備整備事業（設計・施工一括発注方式）要求水準書」（以下「水準書」という。）に示す内容により、契約締結した再整備工事の一式

（共通事項）

- 既設の情報配信サービスプラットフォームとの連携

- 屋外拡声子局等の一式

- 既存設備の撤去等の一式

- Jアラート受信設備の一式

（IPネットワーク方式）

- インターネットに接続されたPC端末から配信が可能なクラウド型親局設備等の一式

（デジタル60M QPSK方式）

① デジタル60MHz帯QPSK方式を活用した防災行政無線 親局設備等の一式

（５）履行期間

契約日から令和９年３月３１日（水）まで

ただし、業務の進捗状況により業務期間を延長できるものとする。

（６）提案価格の上限

９１，７００，０００円（消費税等相当額１０％を含む）

※上限価格は予定価格ではない｡

上限価格は本事業に係る全ての費用等を含むものとし､上限価格を超えない範囲で提案見積を提示すること｡

４　参加資格

本公募に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。

（２）錦町競争入札参加資格者名簿に登録された者。

（３）錦町工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領 (昭和58年錦町訓令甲第3号）に基づく指名停止を受けていない者（公告から受託候補者の特定の日までの期間の一部又は全部が、指名停止の期間に該当しない者）

（４）熊本県から指名停止等の措置を受けていないこと｡

（５）錦町暴力団排除条例及び熊本県暴力団排除条例等に規定する､暴力団または暴力団員等が関与しない団体(代表者､構成員)であること｡

（６）国地契第91号(平成27年3月6日付け)に基づき､同一資本内での本事業への参加は自社若しくは関連会社のいずれか１社のみとする｡

（７）会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき､更正手続き開始の申立がなされている者でないこと｡

（８）民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき､再生手続き開始の申立がなされている者でないこと｡

（９）建設業法第3条(昭和24年法律第100号)に基づく､本店もしくは支店営業所を九州管内に有していること｡

（10）建設業法第3条の規定に基づく電気通信工事業に係る特定建設業の許可を有すること。

（11）屋外放送設備の主たる機器製造事業者又は､その事業者からの受給により自ら施工が出来る事業者であること｡また､ひとつの機器製造事業者による複数社での重複参加を許容することはできない｡

（12）過去10年間に同種同規模(防災無線同報系)の元請による完工実績を有していること｡

（13）最新の経営事項審査総合評定通知書の電気通信工事における総合評定値が、1,000点以上の者であること。

（14）建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第1項により主任技術者（電気通信工事）を配置し、同法第7条第2号イ（学歴＋実務経験）、ロ（国家資格者）、ハ（10年以上の実務経験）のいずれかに該当することが確認できる資料を提出すること。なお､配置予定技術者は､本参加資格確認申請日において3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること｡

（15）本業務には、単独又は複数の事業者等（特定建設共同企業体）による参加ができる

ものとする。この場合は代表構成員が上記の参加資格要件を満たすこととする。

５　本公募に係る日程

（１）質疑受付期間　令和８年６月１５日（月）～６月１９日（金）

（２）質疑に対する回答期限　令和８年６月２３日（火）

（３）参加申込書及び企画提案書提出期限　令和８年６月２６日（金）午後５時必着

（４）審査実施日　令和８年７月１日（水）

（５）審査結果通知及び公表　令和８年７月３日（金）

※各実施日については事務の都合等により変更となる可能性があります。

６　主管部署

錦町役場　総務課　消防交通係（担当：守永）

〒８６８－０３９２　熊本県球磨郡錦町一武１５８７

TEL０９６６－３８－１１１１

FAX０９６６－３８－１５７５

電子メールアドレス： k-morinaga@nishiki.kumamoto.jp

７　質疑応答

本要領等の内容に不明な点がある場合は、質疑書（本町指定様式）を提出すること。

（１）提出方法

主管部署へ持参、FAX又は電子メールにて提出すること。口頭（電話など）による質疑は受け付けない。※FAX又は電子メールにて提出した場合には、主管部署に電話で受信の確認を行うこと。

（２）提出受付期間

令和８年６月１５日（月）～令和８年６月１９日（金）午後５時必着

（３）質疑に対する回答

①　回答期限

令和８年６月２３日（火）

- 回答方法

提出された質問への回答は、錦町ホームページに一括して掲載する。個別の回答は行

わない。なお、質問の内容は、本プロポーザルに係るものに限定し、それ以外については

回答しない。

８　参加申込書及び企画提案書の提出手続

本プロポーザルへの参加表明者は、次のとおり書類を提出するものとする。

（１）提出書類

①　参加申込書（第１号様式）

②　役員等名簿（任意様式）

同種同規模実績のCORINS等に登録された写し又は契約書の写し

配置予定技術者（主任技術者）経歴書（任意様式）

ア　配置予定技術者経歴書には、以下の項目を記載すること。

１．保有資格

２．実務経験年数

３．本業務の現場代理人の兼任の有無

イ　配置予定技術者の資格や実務経験年数を確認できる資料

（資格者証の写し又は業務経歴証等）

- 建設業許可書（特定）の写し

- 会社の概要資料（パンフレット等）

- 最新の経営事項審査総合評定通知書の写し

⑧ 企画提案書

ア　 日本工業規格Ａ４版・両面印刷可・長編綴じ・３５枚以内（資料の都合上、部分的

にＡ３版を使用する場合は、片袖折りにして綴じこむこと。）

イ　 提案書は、後述の「審査基準」の評価項目の順に沿って作成すること。

ウ　 提案書中に提案者のみが判別できる記載を行わないこと。

※やむを得ず使用する場合は、注釈を記載すること。

エ   提出部数   原本１部、副本９部

⑨ 見積書（任意様式）

ア　　費用は事業費上限額の範囲で作成すること。見積書の様式は自由とするが、設備毎（親局設備、子局設備、システム、Jアラート受信機等）に明細及び小計、合計で極力詳細に品目を洗い出し、その数量、単価を示すこと。

イ　　ランニングコストについては、見積書の様式は自由とするが、令和９年度の運用開始から１０年間に必要となる全て（保守点検費、サービス利用料、通信回線料又は電波利用料や無線局免許関連、バッテリー等の定期交換品、親局装置等の機器更新費など）の経費を年度毎及び１０年間の費用を記載し、提出すること。

ウ　　消費税及び地方消費税を含む。

（２）提出期限

令和８年６月２６日（金）午後５時まで

（３）提出方法

主管部署まで持参又は郵送等とする。（提出期限必着）

なお、持参の場合は開庁日の午前８時３０分から午後５時００分までとする。

- その他の留意事項

  - 提出書類の作成又は提出に係る費用は、提案者の負担とする。

  - 提出された書類は、返却しないものとする。

  - 提出された書類は、提案者の確認及び受託候補者の特定以外に提案者に無断では使用し

ないものとする。

  - 提出後における書類の差し替え又は再提出は認めないものとする。

  - 提出書類の内容に虚偽の記載が判明した場合は、無効とする。

  - 郵送等の通信事故において、本町はいかなる責任も負わないものとする。

９　プレゼンテーション及びヒアリング実施

提出された提案書等を基に、次のとおりプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。詳細については、参加資格審査を通過した参加者に個別に通知する。

（１）実施予定日

令和８年７月１日（水）

（２）所要時間（提案者ごとに）

準備　　　　　　　　１０分

プレゼンテーション　２５分

ヒアリング　　　　　１５分　　合計５０分

（３）開催場所

錦町役場（会場未定）

（４）審査基準

別紙「錦町屋外放送設備整備事業（設計・施工一括発注方式）審査基準」

（５）受託候補者の特定方法

提出された提案書を基に、当該業務について最適な者を受託候補者として特定する。

審査委員会の審議は、非公開とする。

基準点は合計得点の６割とし、全ての提案者の提案内容が基準点に満たない場合は、受託候補者なしとし、このプロポーザルは流会とする。

受託候補者は、評価点の最高得点者とする。ただし、基準点を満たしていること。

最高得点者が２者以上いる場合、見積書の総額（イニシャルコスト・１０年間のランニングコスト）が安価な者を受託候補者とする。なお、総額が同額である場合はくじ抽選を行い、受託候補者を特定する。

受託事業者が委託契約を履行できない何らかの事由が生じた場合、次順位以下となった提案者のうち、評価等が上位であった者から順に、委託業務についての交渉を行うものとする。

（６）　審査結果の通知及び公表

審査結果については、電子メールにより、提案者に通知する。

審査結果（受託候補者、時点候補者、各候補者の審査得点）は各社宛に文書で通知する。

審査経過及び審査内容については、錦町情報公開条例（平成14年錦町条例第12号）その他関係法令に基づき取り扱うものとする。

（７）その他留意事項

①　プレゼンテーションの参加人数は、最大５人までとする。

②　プレゼンテーションは、提案書の内容に沿って行うものとする。

③　プレゼンテーションには、別紙「審査基準」に記載の内容について重点的に説明を加えること。

④　プレゼンテーションに必要な機材等は、プロジェクター及びスクリーンを除き、提案者が用意すること。

- プレゼンテーション及びヒアリングは、提案者が１者の場合でも行う。

- 提出された提案書に添付していなかった資料を新たに提出することはできない。

- 提出された提案書には、担当者の連絡先を必ず明記すること

- 提案書は業務の遂行上、知り得た内容は他人に漏らさないこと。

- プロポーザル提案書の審査経過については、一切公開しない。また、審査結果に関する問い合わせには応じない。

１０　失格事項

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。

（１）参加資格要件を満たしていない場合又は満たさなくなった場合

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合又は提出書類に不備があった場合

（３）本要領で示した、提出期限、提出場所、提出方法、その他留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合

（４）見積書の価格が提案価格の上限を超えていた場合

１1　各関係法令の遵守

本事業については、次に掲げる法令等の要件に準拠するものとする。

電波法および関係規則、告示

有線電気通信法および同法施行令、同法施行規則

電気設備技術基準

電気通信設備工事共通仕様書

日本産業規格（JIS）

日本電気工業会基準（JEM）

日本電気規格調査会標準規格（JEC）

⑧ 電子情報技術産業協会規格（JEITA）

⑨ インターネットの国際的技術標準化団体の定める基準 (IETF)

⑩ 電気通信事業法および関係規則、告示

⑪ 建築基準法およびこれに基づく政令、省令等

⑫ 社団法人 電波産業会標準規格（ARIB）

⑬ 総務省九州総合通信局 無線局免許方針

⑭ その他関係法令、告示等および錦町が定める